Додаток 2

до наказу ЦФГНМЗЗОК

від 02.07. 2018 року № 04-06/ 128

ЗАХОДИ

з підготовки закладів освіти Розвадівської сільської ради

до роботи в новому 2018-2019 навчальному році та осінньо-зимовому періоді

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Сума, * тис.грн | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести капітальний ремонт шатрового даху майстерні Розвадівського ЗЗСО І- ІІІ ст. | Червень 2018 року | 266.3 тис.грн | ЦФГНМЗЗОК |
| 2 | Провести реконструкцію системи теплопостачання Розвадівського ЗЗСО І-ІІІ ст. із встановленням котла на альтернативне паливо | червень-вересень 2018р. | 1 458.4 тис.грн | ЦФГНМЗЗОК |
| 3 | Провести добудову 12 класних приміщень Черницького ЗЗСО І-ІІІ ст. | серпень-вересень 2018 р. | 5.500 тис.грн | Кошти ДФРР Бюджет обласного розвтику |
| 4 | Провести огляд димових каналів в закладах освіти | серпень 2018р. |  | ЦФГНМЗЗОК |
| 5 | Забезпечити лакофарбовими та будівельними товарами для проведення поточних ремонтів в закладах освіти | Червень 2018 | 4 400 грн | ЦФГНМЗЗОК |
| 6 | Забезпечити заклади освіти шкільною документацією | Червень – липень 2018 | 12 800грн | ЦФГНМЗЗОК |
| 7 | Забезпечити заклади освіти миючими та дезинфікуючими засобами | Червень 2018 | 4 750 грн | ЦФГНМЗЗОК |
| 8 | Забезпечити заклади освіти медикаментами | Липень 2018 року | 650 грн | ЦФГНМЗЗОК |
| 9 | Забезпечити роботу побутових приміщень при спортзалах. | серпень 2018 р. |  | Директори закладів освіти |
| 10 | Провести ревізію та ремонт каналізаційної мережі, очисних споруд, господарсько-побутових стічних вод, оглядових колодязів, сифонів, унітазів і зливних бачків. | серпень 2018 р. |  | Директори закладів освіти |
| 11 | Провести ревізію та ремонт механічної загально-обмінної , місцевої припливної та витяжної вентиляційних систем. Обладнати фрамуги вікон пристроями для відкривання. | серпень 2018р. |  | Директори закладів освіти |
| 12 | Провести ревізії та ремонт водопроводів гарячої і холодної проточної води, змішувачів води, запірних кранів, умивальників | серпень 2018 р. |  | Директори закладів освіти |
| 13 | Облаштувати джерела водопостачання (криниці, артсвердловини) відповідно до ДержСанПіНу „2.2.4-171-10”Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” | серпень 2018 р. |  | Директори закладів освіти |
| 14 | Провести промивку і дезінфекцію водопровідних мереж . | серпень 2018 р. |  | Директори закладів освіти |
| 15 | Провести ревізії та поточні ремонти електромережі зовнішнього та внутрішнього освітлення, світильників, розеток, вимикачів. | серпень 2018 р. |  | Директори закладів освіти |
| 16 | Провести поточні ремонти харчоблоків . | серпень 2018р. |  | Директори закладів освіти |
| 17 | Провести поточні ремонти внутрішніх санвузлів | серпень 2018р. |  | Директори закладів освіти |
| 18 | Провести аналіз питної води в закладах освіти | серпень 2018 р. |  | ЦФГНМЗЗОК |
| 19 | Провести благоустрій територій, ліквідувати звалища. | серпень 2018р. |  | Директори закладів освіти |
| 20 | Забезпечити школи, які підключені до комунальних водопроводів, ємностями для запасу проточної води на випадок її відсутності в мережі з обов’язковим підключення до них харчоблоків. | серпень 2018 р. |  | Директори закладів освіти |
| 21 | Обладнати бетоновані чи асфальтовані майданчики під під сміттєзбірники, відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01 п.2.12. | червень-серпень 2018 року |  | Директори закладів освіти |
| 22 | Облаштувати фізично-спортивні зони, відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01 п.2.12. | червень-серпень 2018 року |  | Директори закладів освіти |
| 3 | Забезпечити виробничий лабораторний контроль якості питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10 | протягом року |  | Директори закладів освіти |
| 34 | Відкриття навчальних закладів здійснити після підписання акту готовності установ освіти до нового навчального року. | серпень 2018 р. |  | ЦФГНМЗЗОК |

Директор ЦФГНМЗЗОК

Розвадівської сільської ради                                                    Гаврильчак Р.Л.